[image: image1.jpg]#iF9: TGBX/FO3- (1) 034—2018 #&%ag: c/0 BIRH6R

HN—T
WEEEH

#Wfi: TGBX/FO3- (% fi§) 034—2018

MRRIPETRHI B

il FH W K HefE: HBER




山西太钢不锈钢股份有限公司
高速铁路用钢技术改造项目

竣工环境保护其他情况说明
山西太钢不锈钢股份有限公司
二〇一九年元月
目  录

一、企业概况
.....1
二、项目概况
1
（一）地理位置及平面布置
2
（二）工程建设内容
4
三、环境保护设施设计、施工和验收过程简介
6
（一）设计简况
6
（二）施工简况
7
（三）验收过程简况
7
（四）公众反馈意见与处理情况
8
四、其它环境保护措施的落实情况
9
（一）环评设计建设与实际完成情况
9
（二）环境影响报告书主要结论与建议
11
（三）审批部门审批决定表
12
（四）制度措施落实情况
15
（五）环境监测计划
27
（六）配套设施落实情况
28
（七）整改情况
28
一、企业概况

山西太钢不锈钢股份有限公司是太原钢铁（集团）有限公司1998年6月对不锈钢生产经营业务等经营性资产重组后，公开募集设立的股份有限公司；2006年6月，太钢不锈完成对太钢（集团）钢铁主业资产的收购，拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。

厂址位于山西省太原市尖草坪区，厂区东西宽约2km，南北长约5km，总占地面积891公顷。

现有生产厂主要有：焦化厂、炼铁厂、一钢厂、二钢厂、型材厂、不锈钢线材厂、冷轧硅钢厂、不锈热轧厂、不锈冷轧厂、热连轧厂、能源动力总厂、技术中心等单位。

为落实山西省转型发展、绿色发展工作要求，太钢紧盯高端市场需求，调整产品结构，进一步提升装备水平，实现全公司工艺先进、独特，装备一流，安全、节能环保的现代化钢铁企业的发展目标，在不新增产能的前提下，通过技术改造实施高速铁路用钢技改项目，生产国家急用的车轮钢、重型机械用钢、车轴钢等关键品种，提升企业竞争力。
炼钢一厂（原特殊钢冶炼厂）由现有一炼钢和三炼钢合并而成，三炼钢生产不锈钢，一炼钢主要生产碳钢特钢产品。随着市场的变化和公司型材系统的调整，逐步形成了以车轮钢、车轴钢和其它合金钢为主的特钢生产厂。

本项目的实施对提高产品质量，提升太钢的综合市场竞争力具有良好的经济效益，对带动山西省和太原市经济发展和中部崛起意义重大。同时有利地促进了本地机械制造业、加工业、服务业的繁荣和发展。

本项目于2011年1月12日由山西省经济和信息化委员会以晋经信投资字[2011]25号文批准备案，山西太钢不锈钢股份有限公司委托中国京冶工程技术有限公司、山西省环境科学研究院于2011年6月编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司高速铁路用钢技术改造项目环境影响报告书》，原国家环境保护部于2012年1月16日以环审 [2012] 18号文对报告书予以批复。

本项目于2013年6月开工建设，2018年6月建成，项目申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P；于2018年3月23日编制完成《炼钢一厂突发环境事件应急救援预案》。
二、项目概况

（一）地理位置及平面布置

太钢位于太原市西北部，其南端基本以涧河为界，东侧以恒山路为界，北端以由东向西的铁路为界，西侧以大同路为界。太钢西南侧紧临太原市森林公园，东、南、西、北四面为太原市区所包围，西面隔东干渠与汾河相临。太钢本部南边界距市中心五一广场5km，距太原龙潭公园约1.5km；太钢本部东边界东约1.5km为卧虎山公园。

炼钢一厂位于太钢厂区中部偏南，西面是4350m3高炉，东面是450m2烧结机，北面是1800m3高炉生产区及上料系统，南面是运输场地。炼钢一厂区域内，北部布置连铸和模铸生产区，南面是炼钢及炉外精炼区，厂房东侧布置除尘系统，整个厂区占地面积8505m2。
厂区地理位置图详见图2.1-1，厂区平面布置图见图2.1-2。

[image: image25.png]@ misco



[image: image26.png]






（二）工程建设内容
1、项目基本情况

表1  项目基本情况一览表

	建设项目名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司高速铁路用钢

技术改造项目

	建设单位名称
	山西太钢不锈钢股份有限公司

	建设项目性质
	技改

	主要产品名称
	车轮钢、车轴钢、重型机械用钢、高压锅炉钢、模具钢等

	设计生产能力
	50万吨合格钢锭、坯
	实际生产能力
	50万吨合格钢锭、坯

	环评时间
	2011年06月
	环评批复文号、时间
	环审[2012]18号

2012年1月16号

	开工日期
	2013年6月
	完工时间
	2017年6月

	环评报告书

审批部门
	中华人民共和国

环境保护部
	环评报告书

编制单位
	中国京冶工程技术有限公司、山西省环境科学研究院

	投资总概算
	37171万元
	环保投资总概算
	2265万元
	比例6.09%

	实际总投资
	39171万元
	实际环保投资
	4090万元
	比例10.44%


2、建设规模

改造后工程年产合格钢水量约为513000t，其中供圆坯连铸机用309000t，供模铸用204000t。

炼钢一厂主要产品类型见表3-2-2。

表3-2-2               炼钢一厂主要产品类型

	序号
	品种
	主要钢种

	1
	车轮钢
	ER7~9、34CrMo、CL60K、AAR-B/C级、CL65、CL70

	2
	重型机械用钢
	15CrMo～42CrMo、15Cr～50Cr、20Mn2～50Mn2、Q345B、20CrMnMo、40CrMnMo

	3
	车轴钢
	LZ40~LZ50、JZ35、JZ50、EA4T、SFA60、AISI4140、A1、IDC35e、LZ45CrV、EA1N、25CrMo、EMS804、A2、A4

	4
	高压锅炉用钢
	T91、T92、P91、P92、T11、T12、T23、T24

	5
	模具扁
	P20、718

	
	模具锻圆
	4Cr5MoSiV1、NAK80

	6
	碳钢线棒材
	DT4C、T91、XC535A


3、工程建设内容

本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保设施、储运设施组成。本次扩建工程建设内容详见表3。
表3   本期扩建工程内容一览表
	工程

内容
	工序
	本次扩建工程环评要求建设内容
	技术性能

	主体
工程
	预处理
	拆除现有1座300t混铁炉、1座中频炉、铁水预处理装置1套，建设铁水倒罐站1座，铁水三脱站1座
	年处理铁水29万t

	
	炼钢
	现有1座50t电炉大修改造
	粗钢水年产量48万t

	
	精炼
	拆除现有1座60t LF精炼炉，改建成1座双工位60t LF精炼炉
	年处理钢水量51.3万t

	
	
	对现有1套双工位VD炉进行工位优化布置和控制系统升级
	年处理钢水量51.3万t

	
	连铸
	拆除原有1台3机3流方坯连铸机，

新建1台3机3流圆坯连铸机
	合格铸坯年产量30万t

	
	模铸
	延长现有模铸生产线货位
	年产量20万t

	辅助
工程
	热力
设施
	新建1套电炉烟气余热回收装置
	平均蒸汽原设计回收量6～8t/h
优化后达到20～25t/h

	公用
工程
	给排水

系统
	对原有循环水系统进行改造升级，生产、生活供水系统仍沿用原有设备和设施，排水系统沿用原有设施。
	/

	
	供配电系统
	沿用车间现有供配电设施，不新建供电设施
	/

	
	燃气
设施
	生产使用的氧气、氩气、氮气、压缩空气、天然气、焦炉煤气等气体介质利用现有设施，不新建供配设施
	/

	工程

内容
	工序
	主要建设内容
	技术性能

	环保
设施
	大气污染控制措施
	原五套除尘系统由普通布袋滤料全部更换为覆膜滤料

电炉四孔一次烟气增加增压风机

无组织排放全部增加补集罩、除尘管道

各有组织排放源除尘管道系统优化布置

电炉、LF炉增设狗窝，VD炉增设屋顶罩

增压风机和1、2#除尘合并后引风机配套高压变频器
	/

	
	废水污染治理措施
	对原有水处理系统进行改造升级，新建铁水三脱净环水泵组，供铁水三脱冷却使用
	/

	
	噪声污染治理措施
	选用噪声小的先进设备，对设备采取消声、减振、隔声等措施进行噪声防治
	/

	
	固体废物处理处置
	利用原有固废处理设施，不新建固废处理设施
	/

	储运
设施
	供料系统
	改造现有散装料供料系统，增加4个高位料仓
	/


4、投资概况

表4 环保设施投资情况一览表      单位（万元）

	实际总投资
	39200
	环保投资
	4090
	环保投资占比
	10.4%

	实际废水处理

投资
	1142
	废气处理投资
	2578
	噪声处理投资
	315

	固废处理投资
	0
	绿化投资
	55
	其他环保投资
	0


三、环境保护设施设计、施工和验收过程简介

中冶京诚工程技术有限公司于2013年12月完成工程的初步设计，2013年5月动工建设，2017年06月完成建设，进入工艺、设备调试阶段。

本项目环境保护设施与主体工程按设计、环评及批复要求建成。项目建设过程中，我公司严格执行了环保设施与主体同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度，在项目各阶段落实环评报告书及环评批复文件中提出的环境保护对策措施。
（一）设计简况

收集国内、外同类企业生产运行设备系统建设投产以来日常生产、检修的技术措施、环评及批复文件中要求落实的环保措施与对策，一并提交设计单位应用于本建设项目，使建设项目环境保护措施的设计方案更具可行性和可靠性。在设计过程中将环境影响评价报告书与其环评批复文件所要求的环保设施全部纳入初步设计中。

通过工程的运行情况，结合环境保护设计规范的要求，各类生产设施及环保设施经过设计院和项目部认真深入研究后，采用先进的电炉短流程生产工艺，工程工艺环保设计采用如：高阻抗超高功率电炉、氧燃烧嘴、铁水热装、余热锅炉及汽化冷却烟道、生产用水实行一水多用、清浊分流等清洁生产技术，对废水、废气、噪音、固体废物等都采取了有效的环保设施及设计，生产工艺与装备要求指标、资源与能源利用指标、产品指标、污染物产生与控制指标、废物回收利用指标和环境管理要求基本达到《清洁生产标准——钢铁行业》（HJ/T428-2008）中电炉炼钢清洁生产标准一级标准，达到国际领先水平。环境保护设施的设计符合环保设计规范的要求，并在初步设计中编制了环保篇章（见附件）。污染防治和生态保护的措施以及环境保护投资为4090万元。

（二）施工简况

建设过程中按照环保“三同时”管理制度进行了工程管理，各项环保设施已按设计与环评要求与主体工程同时建成并投入试运行。本项目由山西钢铁建设集团有限公司负责施工建设。
工程建设过程中，项目部和施工单位针对项目施工期可能产生的环境影响，制定了施工期环境保护实施细则，将防治施工噪声、扬尘、污水、固废等作为控制对象，并加强对各项措施落实情况的监督检查，确保了工程施工期各项环保目标得到落实。同时项目部负责对实施过程进行监控，监督检查环境保护设施与主体设施同时施工的情况，确保按批准的环保设施内容进行施工，实现环保设施与主体设施同步竣工的目标。对施工过程的环保设计文件、图纸、设备清单、试车记录等资料进行了归档；计财部对环保工程建设的投资决算进行了过程控制。

为确保该工程按期保质、保量完成，建设期间各职能部门由各类专业人员组成，定期召开工程例会，使工程建设自始至终处在相互监督、相互配合之中，及时发现问题，及时解决，使工程严格按照施工程序进行，因此，确保了工程质量以及投资的合理利用。

本工程配套建设的环境保护设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。环保设施建成率100%，环保设施经单体试车、冷试车、热负荷试车合格后投用，投入试运行。

（三）验收过程简况

山西太钢不锈钢股份有限公司高速铁路用钢技术改造项目于2017年06月主体工程及设备安装完工，2018年7月投入试生产。因公司不具备自行验收监测的能力，通过公开招标委托山西泓澈环境监测有限公司做竣工验收监测并出具环境保护竣工验收报告。现场监测时间为2018年07月18至07月19日，2018年11月27日至11月30日进行废气污染源补充监测，2019年03月25日至03月26日进行生活污水处理站出口补充监测。

    竣工验收监测报告于2019年01月编制完成，拟采用召集设计、施工、监理、环评单位及相关管理部门并聘请行业、监测专家召开竣工环境保护验收会的形式进行验收。根据验收会议的意见，进行相应的监测报告修改以及现场整改。得出最终的验收意见和结论。项目的固废防治措施报环境主管部门备案。
（四）公众反馈意见与处理情况

本次公众参与由企业组织进行，主要采用张贴告示、网络公示、发放调查表及召开公众座谈会等方式。调查结果显示，被调查公众全部支持本项目的建设，在收回的53张调查表中，具体情况如表5所示：
表5  公众调查情况一览表

	序号
	调查内容
	选项
	人数
	比例（%）

	1
	施工期
	噪声对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	2
	
	扬尘对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	3
	
	废水对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	4
	
	是否有扰民现象或纠纷
	有
	0
	0

	
	
	
	没有
	50
	100

	
	
	
	不知道
	0
	0

	5
	试生产
	废气对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	6
	
	废水对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	7
	
	噪声对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	8
	
	固废运输和处置对您的影响程度
	影响较重
	0
	0

	
	
	
	影响较轻
	0
	0

	
	
	
	没有影响
	50
	100

	9
	
	是否发生过环境污染事故
	有
	0
	0

	
	
	
	没有
	37
	74

	
	
	
	不知道
	13
	26

	10
	您对本项目环境保护工作的总体评价
	满意
	46
	92

	
	
	基本满意
	4
	8

	
	
	不满意
	0
	0


四、其它环境保护措施的落实情况

（一）环评设计建设与实际完成情况

表6 项目环保设施建设一览表

	工程名称
	环评设计
	完成情况

	废气处理系统
	对原有除尘系统进行优化改造
	新建1套电炉除尘系统；铁水倒罐站（含钢包热修、连铸中间罐倾翻及火焰切割）除尘系统利用现有的除尘系统；LF炉除尘利用现有的除尘系统进行改造；散投料除尘利用现有的除尘系统进行改造。

	污水处理站
	对原有水处理系统进行改造升级，新建铁水三脱净环水泵组，供铁水三脱冷却使用
	对原有水处理系统进行改造升级，未建设铁水三脱净环水泵组


（二）环境影响报告书主要结论与建议

表7 环评报告的结论与实际完成情况一览表

	环评结论内容
	实际情况

	本项目生产高速铁路用钢，不新增产能，符合国家产业政策，属于《产业结构 调整指导目录（2011年版）》中第八条第5款“高速重载铁路用钢生产”类项目。
	本项目生产高速铁路用钢，不新增产能，符合国家产业政策，属于《产业结构 调整指导目录（2011年版）》中第八条第5款“高速重载铁路用钢生产”类项目。

	本项目的建设在太钢现有厂区进行，属于《太原市城市总体规划（2010～2020）》中的工业用地。本项目在不新增产能的基础上，通过工艺优化、节能减排，严格控制新污染源，治理老污染源，项目完成后各项污染物排放得到削减，废水不外排。项目符合太原市城市总体规划。
	本项目的建设属于《太原市城市总体规划（2010～2020）》中的工业用地。不新增产能，通过工艺优化、节能减排，严格控制新污染源，治理老污染源。染物排放得到削减，废水不外排。项目符合太原市城市总体规划。

	根据《清洁生产标准 钢铁行业》（HJ/T428-2008），技改项目完成后各项指标基本能满足清洁生产标准一级标准，达到国际领先水平。
	技改项目各项指标能满足《清洁生产标准 钢铁行业》（HJ/T428-2008）中一级标准，达到国际领先水平。

	本工程采取了严格可靠的污染防治措施，污染源排放的污染物浓度和排放速率均满足达标排放要求。项目完成后，各项污染物均有削减，不需申请排污总量，可满足总量指标要求。
	本工程采取了严格可靠的污染防治措施，经检测后得出颗粒物及氟化物均达标排放。颗粒物总量为80.21 t/a、氟化物总量值为3.56 t/a，满足总量指标要求。

	本工程符合国家准入条件，所选厂址符合山西省太原市城市规划，按照环评规定的污染防治措施全部建成投产后，排放的各种污染物满足达标排放和污染物削减的要求；预测结果表明，工程建成后不会对当地大气、地表水、地下水、声环境带来明显危害。项目厂址满足卫生防护距离。工程厂址从环境角度分析可行。
	本工程符合国家准入条件，所选厂址符合山西省太原市城市规划，按照环评规定的污染防治措施全部建成并投产，排放的各种污染物满足达标排放和污染物削减的要求。项目厂址满足卫生防护距离。工程厂址从环境角度分析可行。

	本工程无重大风险源，企业对一般风险源制定了风险防范措施和应急预案并纳入太钢总体风险管理中，有效进行风险防范，将环境风险减到最低。
	本工程无重大风险源，企业对一般风险源制定了风险防范措施和应急预案并纳入太钢总体风险管理中，有效进行风险防范，将环境风险减到最低。

	调查结果表明，100%的公众对于本项目的建设持支持态度，无人反对。
	调查结果表明，100%的公众对于本项目的建设持支持态度，无人反对。


（三）审批部门审批决定表
表8 项目环评批复及实际完成情况一览表
	主要批复内容
	实际完成情况

	一、项目选址位于山西省大原市区西北部，本次技改主要对特钢生产车间内的现有生产设施进行改造，50万吨/年坯生产能力不变。建设内容包括对现有1座50吨电炉大修改造；拆除现有1座300吨混铁炉、1座中频炉、1套铁水预处理装置，建设1座铁水倒罐站、1座铁水三脱站；拆除现有1座60吨LF精炼炉，改建为1座60吨双工位LF精炼炉；对现有1套VD精炼炉进行控制系统升级，增加待机工位，拆除原有1台3机3流方坯连铸机，改建为1台3机3流圆坯连铸机；延长现有模铸生产线工位；新建1套电炉烟气余热回收装置。工程总投资3.72亿元，其中环保投资2265万元。
	未建设铁水三脱站，电炉、VD炉拆除了旧设备，更换为新设备，其余与环评批复一致，钢锭、坯产能不变。工程总投资增至3.92亿元，其中环保投资增至4090万元。

	二、严格落实大气污染防治措施，采取更换电机增加抽风量、更换履膜滤料等措施对现有4台布袋除尘系统升级改造。电炉一次烟尘经余热锅炉降温后与二次烟气混合后由4#布袋除尘系统处理。LF炉和钢包热修含尘烟气由2#布袋除尘系统处理处理。外排烟（粉）尘须达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准；铁水倒罐站及三脱站烟尘由1#布袋除尘系统处理，原料仓、转运站、上料系统、VD炉、铁包修砌粉尘由3#布袋除尘系统处理，颗粒物排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。
	因未建设铁水三脱站；新建了电炉除尘系统，原有电炉除尘优化后用于铁水倒罐、钢包修砌、连铸切割、中包翻转等源点除尘，外排烟（粉）尘浓度满足《炼钢行业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表3特别排放标准。

	三、做好节水和废水处理工作。生产废水间接冷却水经冷却后循环使用，连铸浊环废水经沉淀分离、化学除油器处理后循环使用，VD炉浊环废水经过滤后循环使用，各处理系统排污水送太钢厂区废水处理系统处理后回用，生活污水送太钢生活污水处理系统处理后回用。废水经处理后全部回于生产，不得外排。
	连铸、VD浊环废水执行《动力介质质量控制标准》中循环水水质控制标准，循环利用，不外排，其余内容与环评批复一致。

	四、严格落实各项噪声污染防治措施。高噪声设备设置减振基础并配置消声器或隔声罩，风机安装消声器，厂房和设备间采取隔声降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

	五、固体废物实施分类管理和妥善处理处置。含铁泥、除尘灰及氧化铁皮作为烧结配料回用，模铸钢渣、铁水三脱钢渣、电炉及精炼钢渣送太钢钢渣处理生产线，切头尾及废钢返回炼钢配料，废耐火材料送渣场磨散回用，废油送有资质的单位处理。
	未建设铁水三脱站，因此没有铁水三脱钢渣，废油送山西嘉润宝润滑油集团有限公司其余内容与环评批复一致。


（四）制度措施落实情况

1、环保组织机构规章及制度

太钢炼钢一厂成立了环境保护领导组，由厂长、书记担任组长，设备副厂长、生产副厂长担任副组长，由设备能源科科长、生产经营科长 、各作业区主管、专业管理员组成。下设办公室，定期检查环保设施运行情况。并制定了环境管理制度，主要环保相关制度如下：
	序号
	制  度
	主要内容

	1
	环境保护管理制度
	制定了环保组织机构职责、人员职责、建设项目的环境管理及水、气、声以及固废等污染物的环境管理办法。

	2
	设备使用维护管理制度
	环保设施的日常使用维护，运行记录管理，维修维护费用管理等予以规定。

	3
	废气管理制度
	规定了除尘设备的岗位职责，区域管理划分，日常管理，排放指标等情况。

	4
	废水管理制度
	生产过程中产生的工业废水，和生活污水的管理的岗位职责，日常管理，检查考核及记录表格。

	5
	固体废弃物管理制度
	制定了岗位职责，日常管理要求。

	6
	环境噪声管理制度
	对各类设施的噪声治理措施予以规定，对噪声日常管理情况给予规定

	7
	危险废物管理制度
	设立了组织机构，明确了岗位职责、日常管理要求、检查考核及记录。 


环境风险防范措施

 太钢制定了突发环境事件应急预案，预案内容包括：环境风险评估、环境应急资源调查、环境应急等内容，并在太原市环保局环境监察支队取得了备案，备案号为：1401002016008H。

为了有效预防发生突发环境事件，及时、合理地处置企业可能发生的各类重大环境突发事件，将突发环境事件的损失降低到最小程度，太钢炼钢一厂制定了《突发环境污染事件应急救援预案》成立了应急救援指挥部，由厂长任总指挥，生产副厂长任副总指挥，成员包括：党委副书记、总工程师、厂长助理（设备）、安全管理科科长、设备能源科科长、综合科科长、生产科长、相关作业区主管等，明确了各岗位职责，制定了突发环境事件预防与预警措施，及相应的应急保障、响应措施，建立健全了环境污染事件风险防范体系和高效快速的应急反应机制，有效提高了公司处置突发性环境污染事件的能力。同时依据环境保护相关法规要求制定了事故通报流程和时间，制定了事故调查、事故应急教育训练与演练等规定。

（五）环境监测计划

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）文件要求，企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。

为落实相关文件要求，我公司按照国家及地方环境保护法律法规、监测技术规范要求和公司实际情况，编制企业污染源自行监测方案，规范开展企业自行监测活动及信息公开，掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，监测方案如表11。

表 11  项目污染源监测方案
	项目
	名称
	环保设施
	监测项目
	监测周期
	监测考核指标(mg/m3)

	废气
	电炉除尘系统
	脉冲布袋除尘器
	烟(粉)尘
	一季一次
	≤10

	
	
	
	F
	一季一次
	≤5

	
	铁水倒罐站、连铸切割、钢包热修、翻包除尘系统
	脉冲布袋除尘器
	烟(粉)尘
	一季一次
	≤10

	
	LF炉除尘系统
	脉冲布袋除尘器
	烟(粉)尘
	一季一次
	≤10

	
	电炉上料、LF炉上料除尘系统
	脉冲布袋除尘器
	烟(粉)尘
	一季一次
	≤10

	厂区及厂界环境
	厂区环境空气
	厂区
	PM10、SO2
	2次/年
	--

	
	TSP、噪声
	厂界
	TSP

昼夜等效声级
	1次/年
	--


（六）配套设施落实情况

1、区域削减及淘汰落后产能

本项目生产高速铁路用钢，不新增产能，符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》中鼓励类第八条第5款“高速重载铁路用钢生产”类项目；项目采用的生产工艺及技术设备成熟先进，污染物能够达标排放，满足清洁生产的要求。
2、防护距离控制及居民搬迁

本项目位于太原钢铁（集团）有限公司厂区内，且项目非重污染类项目，无卫生防护距离的要求，不涉及防护距离控制及居民搬迁情况。

3、其它措施落实情况

本项目的建设在太钢现有厂区内，不涉及林地补偿、珍稀动物植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况。

（七）整改情况

我公司严格按照环境影响报告书及其批复中的要求建设，无整改情况。

附件1：各项管理制度

[image: image27.emf]1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


A


B


C


D


E


F


G


B


A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


Translation


T. Ch.


Approved


Reviewed


Checked


Designed


Drawn


kg


 / Project Code


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


A1 X 2


1


1


1:300


010.16A100A01G-EF001-2


T




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Translation

T. Ch.

Approved

Reviewed

Checked

Designed

Drawn

kg

 / Project Code

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A1 X 2

1 1

1:300

010.16A100A01G-EF001-2

T


[image: image2.jpg]458 : TGBX/FO3- (IR 4E) 034—2018 #&%ag: c/0 2R H6R

LWAEKMAFRRBARLBER—
BRIR— R RIPEESE

Eii Y
5% N (PR AR ER SRR %), SRERA RS
REERRF M, RHIT A .

gk ARHIBDE R T TR & AL

R HYWUIA RIS T
=2k LK
MoK K
ALK Bwal K ERETK  BTRm, EEREL. T

i3

K g
B G WARIREL EPAHAR Gad R
P X B B g AR M X
EHLE Ml Sikp e
GES TS P 52 TE 2 2 400 44
—REFY | ATERIR | B, BReRIR. IR, AALBREZ. IR

it A

fala sy | AER | SuhE Y. B BRBATEE

FIK TR, ISR, R E TS R RN E
S [ ALE R R TS e

2 TSR A F B ALE R IR TS R L

3. EGREE: BRAMSEK KEB. KIE. SRR
JR TS B A A1 s 7E 2 7)Ao 2 0L ) R T SO AR A
iR A PEE S PN Ol R R A L L 2

FANK T AEBIIRST

1. B RRIRRHR RN — AP i S e e R CHE I % B B 524
WG RN, ST E S R b B HE S R S B B i
HE AT EEL. BCTAR, IR GSTER CRBLAG E E

2. AP HARRR SN T AFESKA O E AR, FR
GO BT F R R R L BT

Hil: FH W K ok KBER





[image: image3.jpg]458 : TGBX/FO3- (IR 4E) 034—2018

#&%ag: c/0

BIWMH 6T

3 PP HRBHE RN

]

BLE HEARTFRIA

DAL, GOTHT G BLE L BTEORTF AR T ER B R 3K i

PEE LA

4. SRRSO ST AR I E A R R P T
5 BRG] SRR B R SRR A 0L, SRS

W IR B BT AR RIERSERR AL E .

W= TS AR R T ARAR R

Ft—% BHEAK
> IEEG R

> B it ) 2 55 32K 5 100%.
> B B HER T A HEOR B < 15meg /N’ , BT R SRR R A HER

JHA HEROR B < 10mg/ N o

> B R A
B+—% IF‘JHM%M

=
W (D 476 HTe TR i i
y TR <
QONE L B2 2% 1? iﬁz 15ng/Nm® ﬁff
75 B R #E100% "
y TEEITORIE <
LAODY By B RO Al L5ng/Ma® o
70 i@ HE #E100% "
y TEEITORTE <
DRAODI A B K b8 L5ng/Na® i
232 % 100% v
y LI ORIE <
SHAODP Ak BB bR T bt L5ng/Nn* frion
[Fl i@ HE #E100% el
TOOR T L B AT RO s LS —
frk  Mom/le? R
[7)25 iz 5% %100%
il FH LT HOfE: WBER





[image: image4.jpg]4RFB: TGBX/F03- (1% E) 034—2018

1£2H8: ¢/0

EER XN

- TR <
R B B O Al L5ng/Ma® s
b iz 3 100% "
Ny TR <
T W R
S H A e b8 : S
: TR <
RS BRI T 15ng/Nn* g
T [l 25 iz FE 100% "
DB RTIALES ARG | B W‘;Zﬂl’:ﬁfK G
B fralkix I3z % 100% H#
BRI, 2t 3t Af. BHBRZLEME ;h @M‘g”b%,g< Y
AR FE fEdkX A I
- TR <
Bk B AR T &Z’E L5ng/Nn* T
iz 3 100% 5
BRI 5T i P50 Rt
BAALLE DY T b Ft 50 R
-
AL 575 i Ft 50 R
BT EE .
i S T R
osmsoons s | TR | R0 A
oo mpm | TR | R Rt
R 53T e | mmmwo Rt
e BRI | HBEs R I HOR0 At
W A
=% R IR TS
v RAEBRABME RS HEE B, ST AT LK .
il FH LT HOfE: WBER





[image: image5.jpg]#iF9: TGBX/FO3- (I 4¥) 034—2018 #&%ag: c/0 BSTHOR

2. DRIBR A Bea et R A W T SR L, I A RIS R p A AR A1
FHERA A ALK .

3. BRABRABHIST RAF, fERRdmEd R ARG, T
BT AR A AR XA P AR

4y RBUBRAR A B TE R B RER (R DL A RIS R AR R ]
LXK RSB R T E A, JUEEIR B, REUE IRiA
SRR IR ARSNGB T AR R T, diEh kX
A

5 BRAR LA VAR TR i) A REGRAUE DL 0 M R AR AR ], 301k
VX B R R TR RE, AR PRI R A S RS i, S B
AR, SR SR A PR L R A AR R

6 TEM IR T R B B B AR SN T B, A SR A A
XA G, RSB, WA kS L X FAE
KAPAEAL X SR BN Vi AbE. A DA B A i 46 it T A
EREIBA R T, dE el XA

Ty BT BAE. FMRRE A T B, SR AR R K
AT PRI o A2 7 H AR B S A 7 A Ml [X B 1 ] 5 A
N7 $5 it o

HI% FRELE, FRERAEEZ:
1 fE] XBERERY . Wt BREE, RAEBMITYHE, HERIEELKX
100076/, {ENLIX Bi4EE 50070/

2 BB RL 6% KEFERNBDRARYSEE K, RAEB TGS,

Hil: FH W K ok KBER




[image: image6.jpg]#iF9: TGBX/FO3- (I 4¥) 034—2018 #&%ag: c/0 BoTm#*6R

HRIHEAE WX 100078 /2K, fEdk X FHEE 0078/ 1R

3. RLIZBRA IR B PPRHEIE BTG YeiE B BT /E K X 1000
T/ AN X FAE L 50078/ K

A ARARIHUE IR UBIE I . B 15 URSE, B IUEMEILIX 10007T
/s AR X BT 50070/ 1K

5. BRABMGEAR M LR RS R BIEE, B ALK 100078/, 1E
M X F 450078 /1K «

6+ RAEBRRBWE T, st FEWIX 150070/, MFKERIEN G
SR AR AR 51200—50078, fENLIX F4E 343007 .

7 KA 2 R TR AR A A A PR AR R P Mk X 1500
76, MEALXEHEA 5120078, fENLXFHEEE3007E; Hi% Pt
FA1007E, LY AE2007T -

8+ BRRZSMAA HE RO RERRR 5 AR AkIX 300078/, {EALIX E
50078/ o

O JTAEREMRA S RUBB RS, 451 A 75 R S A 50t % 3 1
WX BEATHRE, FR, BRFHGER, AR TUEABIREE, &
13 BE P ™ S5 e

10+ B A R AE NS I TR AR LB 575 Yo it RS A80%
B AL S AR

11, B PRI B AT AL PR S5 Yo i, AR SEBR AL T R
JAREAT T I

Hil: FH W K ok KBER




附件4：工程施工协议

[image: image7.jpg]E X

WA RAFHRBERL A
IRk A WA BED B
EHEREREEME FRARETIRE

AR %5 1266065614
kA A LEXRTERARG A RS
A4 A WEESHEE (EH) ARAF



[image: image8.jpg]RAN RFRD PR AR A IR A 7
ABN CRFD - LPgREgd B GERD HRAR
el CHAEARSERESIRIE) (R ARSERIERIE) R A SGLH, T8I
B, TR, AR A TANRSE B, A TR AR, BT AL
Hl XS MTHE . RUTHA TR T3 I AGR.

RSN G ARMERE, HOB U], BRE RS AR, AMRA SR SRR
NP4 R«

(1) FRBATH, REBNGABAE R TR, B esc it

(2) i AR BB

(3) ATREIFPRERIT . RO BRI SRS

() by MEEAIALA RBORVORE, BoREK:

(5) PRI E TR i TR RS

TRERRL:

L1 TREAFR: R A IR ) N TR (S ARBD

12 TR B AL PRI AR A R A F XA

1.3 TREPIA: i SR AR MO I H 3 DX e A B A s R 2 TR DA
ST PRI P B AT AT B 5 5L

LA Berhiphr: PR CRBOR A A H

1.5 TR 2012 A et

. TRRGIEHE

2. 1. A T4
© i P A A S T 3 D A S ) A TR (S RBD B 1
B U LE L VD R, BRSSP A RIERTRR. 2. Bidtholos . seieis.



[image: image9.jpg]ReERs. RS, Vebi. BEdtitoPuiit. s nlE R4 m s kR, 3. X
4

BT RS, Hﬂﬁﬁm‘s‘ié&ﬁi@ﬁﬁﬁﬁilﬂmmﬁwﬂﬂﬁmﬁis
®  BHEREREAS B) ARHRE,
®  MAMGEBS)IRE,
o SAHEFRERE:
© IR (R W KB 0 TR s 5
2. 2RGAEAFRMEM B, 5 LETHNR. 2k, Wik, T bkt
A RARHRARES . L TR R (R R 45 A A 2, ESoVNT S
R RS P B 1T T I s 4
2.3 BTSN RIS . R AR A B i

= TRRAEHITR

3.1 ATEORA CRBE AR, 58 M0 R G iR
EMTEREOREERAN (I 2 28T HEN%E b UM, SIS, B
B UL B Be. RMREES) . AR, ARBABKAHIET #
Fh WU AT B R & Bl b b 1 CRE AN M, TR LT
R, DAL A 50 0 TR S CREAEMIRAR . 174k, W5 TR
SR o

3.2 TR AR AL 10 T A 26 A AL T 0, BREOAWIER, W
BT HIEL

3.3 TRUBHRGIE: KAHLARA Ritls, LR TSI : &%
WETHRMME ST FPTES . Dinii. () . R MEAE ., WG T, (R
Pl T, @?iﬁ%ﬁi*mﬁlﬁkﬂ*’%ﬁ&ﬂﬁiu&&@ﬁMﬁSIEﬁXD‘JEﬁ(iﬁ
.

3.4 TEIHRRRBHNAE (Hbid, Aid) #. B R LB T A R A )
i ARENDAHEILH R BR, B ARR R B R R BATA, i
KRB R ONHIN, &HIHHRA . R HLARIHT RGO T T RIRAT 4
SUBEF LA R BRI T A R, A 200 TE/Rs 3 ARSI A
W, AT LR

3.5 ?%X‘ﬁﬂﬁlﬂﬁﬁiiﬁﬂﬁmlilﬁsmﬁiﬂfé%}(E‘iﬁlﬁﬁi&ﬁﬁ- &

L S




[image: image10.jpg]\ LEoREms
RN TR pf.\a REA: RS S

-

A

FHLRAA, :

JEPRITKS TEP TS

AR @@/ D

BRI 50,3 7.4

AT TR AR TR )

S





附件6：工程质量保修书

[image: image11.jpg]BiFfE— TREBCR RS BT

TR B PRAE RTS

T ERAE o ARG ATE i DR 0T P 2 BRI 95 B4 585 279 5 (bl TR i A HRL A% 191
BRI, A TR TR E ST

~ TRTR RS R A P

SR GG TE R A A E R R TR kA TR R B K RIS 4158
e L TR, A R, PR RN R TR, e RE T
FEAE O R A L R P B A H

= R s

ARSI R N BRI 2 B E 2 TR 2 F vl ) psias T
Wk TR, AR IR TR VST R PR AR

XU AR [F AT R, 45 e AR TR T AR W R

1y KRR TR 57 B MRS TR PR M TR B SO RE
BRI

2. SRR TR A BKESRI TR 5 RSN B 54

3. WARE. SRR, RS TR 2 47

4y A BRA RGN 2 ASRIY. fhA

5. LRI H RN B REBALE: 2 .

= REPRMETHT

1o B TR A 2RI, R E A RAE S8 W A2 1S = FL IR A S B

ARBNATELEMRAIRAMERE, RN ZHTIAL A B R, (A5 9 TR i £
& nkk.

2. RAELHB SN, ARBARRISOR RS, ML E kAR . 4E
AR TS R, S8 S R AR . AR RS B IR B 1) TRk
L5 ARG, AR NG

64




附件7：工程施工环境保护协议[image: image12.jpg]BFE = TR TERSEAR Bl

LR TSGR Pl

A CPAEARSECRE SRS R O ARSIV 24 ik) (PR
SR ATLREIRIL) A RME, ARG A Wb 0 R i, b W00
PN S, QU RSO T, X0 bR, BT AL

 REARTT

L RN RO AN AR R ) 2 A ARG DL AT I B R, A ATk
RS R T A B AR AT e AR AR B SRIAT R, R NA BT T A
LKk,

2. RENE S MTHT R A AR AR TR ARG NG TN, 5
KA AT, AT & B Z R RIHE.

= ABARTE

Lo R ARG ST R SR DGIR A SR L 7G5 B TR BT S BURF 78 1 S
T, KHIERSEORGT . VTRESEA AT EIRUE . A OGRS BUEERAT bR,
AR IR R, JFREAENE TARNE R etk R B 92 AR N HLIR R
JEFETE TP S AR A IO H R B 4

2. ARBNFESH IR, 0 H TR AT A U ARG, RIS
G, e MR, RN AT 2B %8, IR T ARk h e s

30 ARELNN A AR TR H R T AR RO AT £ 22 A B DRV HEZESR () BEA6 eIt £R
E AR 2 AR R e A

4. AENA S EW R AN IR E R RATREN I, Hs2 R B2 R R g
R

5. ARE NI H KSR DAL L, G g Xl Re s R R
ST YA AR A M 250 5 R A ST S 6 6 B PR N SRR B, 7
STEEHR BN SARHI T 5 AR AN SRS, &SN DT,

6. RBANENAAIL, HENSMRANALNEHED, IR
HREZAFFRATHE TAEER.

7. TR R, ARSI RS AT S A THT .

8 ARENTETRES [0 o AT G T AR

66



[image: image13.jpg](DARBNFEHE T, 5 08 T B AT B 22, b eond o L R B 97 e«

@it T3 I T NHEATI G BEERA, TR AR b gy S
B RINAIE . ASIEAE M T I SRR R B . bR R A R A
AT BURF IR TR T AR 2R

G PERANIRL S AR PPRE, NS O A B M R A7 T B 27 1kt
K, RN R DTG S

ORI P IO T, R0 IS ERAERE, AR e SNBSS, P b i
HAS AN R R OF RIS o

(OB A A YT 15T 7 e L RRAT B BB B R0 A RTEAT R R BT 1R
BEILG, PRUEAT BlG P AN Y B AR

(O Ty Ay A A VT % HR TR A T A B T, Rl R
PRI T A T i, T S S MAT 0 AR M A

(DFEJEAE DM T, A B2 T 0R, AR HEAT ™ AR UM T A (R
il AN BE TR S LRI R AR O, B U S Ay, 3 ) e BEAT B
R TRVER GRS T AT, IR F 3 T g el T

O TR A I THLAR, R R B P, W, D) A
A7 A B T I 5 D DA e 3

(O 137 S 6 SRR B FE SCREN AL I SR, SO0 S R 587 A P RAT

BRI ZE AR it

O T3 3 B RN, KT AR, Bk ROk i
IR AR, R B Y B M Ty el HE RO A AR
e

DB b PN UK B #6052 M RHEAT S S b AR B DU AL 1, s b f A6
AP PE IR B HEAT SO HUBRAS B2 Hl g A T ST RIS AT IS M il e, By
1k Bt

WA WoRHL A e NBATIREE, Bk B iRy O BRI 51
VR T FDRR e AT VA, BTk

I ) 5 BFADRHL AR A HEAT AR AE, B LA L

WA A A YA T T, 7 R KI5

WY, SN BRI, FEAAEIG Biakis ReFrs.

67




[image: image14.jpg]O EAFBUAT (e BEA 25 ) SR Do FLFE A K PR A MR b S E
=, BATHER K

AGABRIBHAEN, HREGATXRELE, BHRENHRALE 500 T
~2000 5 HERUGRM, HHEEREI ARSI IAE, REABREH. EH.
KT AR, SRR SRR THOAR T
HHL A HR MRS

AREL A ML TR SR 5L

AN AT
AFHCATRA: REFCRAA:
# A R F ORR





附件8：安全、文明施工管理协议[image: image15.jpg]PP = A SCTME T AT ER B 1D

A, SCUIIE T E MR

Jo i TR B ATEL, AL AR R . R (RN RN 2 At
W) CRAEANRICIERSE) . CRF TR IAG]) S K5, B0, 2007
PR R RAE ST AR A A R, ST A B

Wt MO TR RO R R, IR, BB RIS R iRk
A TRERI T 2 A EARIESr K, L B FER AR (0 % A TR YA 22 40P %
.

B R TR AV I R AT R EE k1%
PR N g A A SRR AR, I 1 2 A SOt TR AR A E IV A, xS i S
PR AT N RV AN i AT AR YR I, R ATt 8 B M )
TR TEA, RN TREEBEILEE, RN IIT

Ptk WA ELRIE S TR bR

| merE o YA
ARAGH i) B frRABE 570 -
ik (Ji7e) k4 (i)
3000 < 4 7] & WA <
£ 7l & 45 < 100 3 50
5000
100 < 7 [l A& A < 5000 < 4 [ & 2 i <
10 100
500 10000
500 <7 [ AR WA < 10000 < 7 [fi] /& {4 <
20 200
1000 20000
1000 < 75 [l AR i <
30 20000= 7 [fl A& L4 400
3000

% A EARIE G AR A TR AL h P AR BRI
HIUTHOIE , N TR I
B LA ERRE S G N0 55 30 17145 B A 20 A ORIE S A ARAT T

6



[image: image16.jpg]IR TFAO VIS, IR B2 A BRAIE S A B 22 A ) BEILIR .
NG T TRBAEPBARG, KA NSRRI %48 BLOIE &R Z 5 F
JRIE . TR TR ZARRIES M EH, AN LB
bk REAEIRE LA ERE SN IFREHNA G .
NG RN R R R R TR S A, AR AR e AT £ A 2
PR, RENRIN ARG .
L2 Ab T e 2 A R AT LT bt
a B N, A& A 100 /70,
LAFRA - NE R, AR EA 50 JiTt.
c AR NER A, AR TAEA 10 J1TC.
oL PR TR KO A R A IS SR I A I i, R N BRI B A il PR
YRS, LR R 10%-20%E 17 %

2 A A x

£l T B NS PR R A A0 AT A T N 0 T B 745 K 1 P e it
TH .

kBRSPS (T

H Tl T B NS PR e A R K TEAT A, T N 0 T B 745 K P e it
% e RN ST SRR, BRRBA 13 )i,

AR A KICHUE, B R GRS IR, B RREA 5~30 7
TG

SRACL R A, FEAVHOR A SEROE 7 H P, AR AR AT AR B
HOEmS, 7 HARZ &, BE TRR PR BR GG BEIE AR, ik
YIJa R AR .

B ARBANEAANEEREEEZATHES, B LR s, REAH
B AR BN ELL BRSO TR MBS, SIS TE R .

sk RN

LIRS My B BT R A I B, TR AT A
AR SRR, TR bR, ot Ak TARIR S SRR, .

2. RA B AT DOR AR 6N 22 A SO A A BLHEAT B 7, R A, AR

70



[image: image17.jpg]TN TR, HAETFRRAE, R AR .

3. RENATHRERRALHE AR AT H G 3TN, 2T RS 24304
P BRI, AL, AIEME TR AR 2 A

4 RN RN Tt R b i R S B, IR R A EE
MRAEAL N BAEAT Sy AT 4 ) 1L SRR A 7 (RO BUR o

5. SR 2 i R A A8 T B A SRIAAT DS VR, A O G =3
PR PR IHA TR

6. RN AN AF A 1 B TR 2 APkt UMb bRt
[OE23

7. RANAFUIRSIOR AT B A £ 5 Al TR 2 A i
FHE UM 3 THLE R

E R SN Y

LSRR BT ] . R R A ik BOR. A EE
FEREAIAT 22 A (A VERUR A FLbR U

2. ARENBHE A R A B R, JFIME RISTH R AR NI H 25
W1 A R AR, RARITA. AT FRA A A I
R VRS A AT, ARV A B R R R A EER, A E R
LRI RIR T, AR TR

3. AN AL J BN % A A SO A BT TR SR DGR () b i 4 2 4
LG AEALGWU R BRI TR AR BAS R, AEANEE
AR H EEGGIAMSRONG A B, SR RN, REREARE
AFHE RS, B0, T LENER %A RIES: 10000 76~50000 7T/ AL K.

4 AL NS N AL A R ST R A BV s ol 2 4
B R HURR X AR 1 e T REAT R 2R 0 e B I R A, IR
I R AR AR

5. AREAROR AN AT 4 A BRI, BRAIE A B 46 52 AR AR, 3
B AT RN AR, SR B R AR PR, R
BEUIERE M BN E e AR A M TR BN B3 ) 2 A B VI A 0 S A
BN R ANE S I G WREH, AZ ARG R AT, 5l L. e

7



[image: image18.jpg]AR By, A (R SR AT M 2 A7 AR I )« AR Ml 2 A A

6. RGN IINE RN AT, AU T 2 AR e 2 At TA M i
LA R B R RN ST B 2 A T A AR I, AN

7. EBCTRRSEATH TR ARG, bR 0] il TR I 2 A SR BT
I, BRI S LS BTN A, M [ RN A R 1 AT
RN 355 R B IR 4 6 L RN 4 6 TR 1 22 A A7 SEAT AR A, X
AT ASTT

8. RGN I H B OB AIP A AR, S S b nT eS| R R R
ARG AR Ml 26 25025 4 5 A L TSI 0 ) SRR M, Y R TR B R
BRI 5 AR NN SUR VRIS, 9N 25T

9. RAADUHAFH . I GV A R MBS B T R A B AN
AN LI, JPWRRLS, ARHAEL, FPRTGE, XK, &a
RS AL A

10, AENAANISITPOEA RHE, RIEER. TN Bl Ik Rina i
J). SN LA, BTG Re, A R RE ARA ATHT .

11 ABAGARSHIF R TR LRI TR, FHE Sk AR 24

120 RE NI TS il 22 R, RIS SRR TR 105
THETHE, BURCTRE, R TAE TR IS TR A B M B A TR 1l 0t 105 %,
IR AR, AR AT TS AL T (BTN w55 17 S St

13 T VAT, ARG ST B AR SN 206 O g At T AR Bk
T TARMEIEA . A TSRS, I XUy &7 i

14, ARENBHETRONZREFHRME . RPUT « TAESD” M HRAE” W
SR .

15 ARENLATESSEIE TR (R, BE 50, ARSI
A AEBRAHNGUUT S ST Ty SE s RIS LT R AR ) 2 A i, JF
BEAT RO

16, ABANYTEL (H) FILLE. HETIHAN DL, HE TR EHUR., e

72



[image: image19.jpg]FHLBEHE . ML tHAGEREO . BB, BRIF L LRI D BENUAH R E AR
LA A7 T 25 i B B0 o AL A K 77 A 1 S 11 22 A b

17, WA LA EREEE R Ak OB AT B ARG B, ) e fis et 5 ek 24,
AT A HARDI, WIS 1 2 A BTN 2RI 2 A i, IR E e
BN AT 2 AR A 5 P

18, ZREL N E WD IE THUBRBEA « 1Mk T Bt 55340 A S A PR i
RRTE, FERP LS CRAPR DA IR EHUARAE) SR BURFA ST S, A
Pk NN

19, ARGt T R e AR S B AP AT PR A B, A7 BRI 3 )4 vt
G ey w28 WG, 31K B)h, HaEf SR U R AT AL VF I,
RIPEHETLE, AR

20 ARG N REIAT I AT ERE , IR KR il kBN
B B I R G RGEBATIN, AL ATHE, IR A A
BAE AT

21, AREN LA T A e

1. AR, RAEEL, kR, ATiHIf

2. ZARP, TR, AL, FE54%

3 SRV, SR, SERHRR, FEETAS

4y METIFR, ZANE, PG, 4140

5. AEATEE, BEAEIG, AEE, R,

6 HFFhH, HEIRAENL, AMEANEL, LI

7 BT, AT, AR, AR

8. AN, AR, HEREE, DAY,

9. FEErfioll, ZiHid%, MUrain, W EIRL

10 AEMHANE, WS, JORRAE, UKD .

Fb A REAIH S EEAK S ARG GRMFMGRIA A, s
RSP SRR S NG S *x

73



[image: image20.jpg]BA=5 KW
LA UE A TRHT AFRI I, IR MG — s, ARSI
2R R A A PSR AT R AR B A SRR, ST

EW ML
REA CGHEED:

pie IN]

REAEIRA: REFETRA:

3





附件9：消防安全协议书
[image: image21.jpg]FFPEDY s iR 5 A Bis 1

P A L

A CP e NRSERIEMBLD  (HLOG P, Ak, Sk 0 pr gl e 40 B )
AR CHRED HIRAF A RME, A IRA TR T B 24, M
TS “HEEAT. HEGTEY, CHERET. MERDT I TARIN, XUSFERIT A TRA GG
IR R 2T BT, RN R AR SRR I AT A B3R A A%

Bk DUTRION: SUTRHEOL A TR H FTA W R i T3 Ll B T B 7p 2
St T SAEBSAIG I AERT, WG B, SRS E RS i dr U
IR 5 D

Bk WITHERTE:

) REAMIRTE:

1y SSEH RN TR H B v KT BRI (R HIRAFA X
BT AR (2R R i 7 6 A

2. SO RGN TR H 1B 224 TAREGUILNA, Bl & AN A
B, TR AN S 7 2 A SR 2 A A AR, o TR H v R KR R AT
AR By SRR s AFR 0 TSR HEA T Bl 22 A VPR R 4

3 G TTAH U T I A By 2 A R 75, B 1 2 6 A HOF B R Sk R Bl
AT R AN B LA BLE AT A, BT IR IF ST 4 JoRsk

4 BT ERY ARV B AR N ) ST DO R4 7R By B R 0 B0 5, xR
N 15 2 A B AR ) Bl LSS 251 P o A 2

5. ST TS KA OB RBATUERE P i, W, R o iy
EPREA

6 STTHE TR BV TR S, B Zede, BRI, ¥ TR SR B L
B ST .

7 ST B A AR W TE TR RN, AN it 7 A B ¥ e SRR
BAETAE, IR BT SR T

8. STt TALFTENPI TR A T, RS LB RSB

O T SRS I H BT 00 B A PR I B BRGS0 7 R 26 il SR

[



[image: image22.jpg]Higk.

(=) ABAMIRTE:

1y SOOI TN B3I 2 A0, SR BT 2 AU K K RE Ty, 5 3k TR 2
LRt B A T I, IR

2. ASTE TR HEAIUAN, TERIAT R G R EE, He2 R B A
BRI, AU H ST DI i B 2 AR A, AR 0 2 A, R
QTR KL AR, Rk AR RAT N, BRSO B s, fEKK
W SBA BRZ AT, 24 T A S A i, DRB P 24

3+ FERUEAE I TIARC EAN NPT 3, W AT (4E8), s
PRAEIESELF A2

4 ST T30 B KA AR A 3 KA

5. MTTLRESE, TR, St Wl “ =R %5,

6+ SATDR BT DRI 7 22 A BRI 1, 1S A ST (B K AR A R, R
AR RS

7+ BT TR TR A BT B, T, Wi AR
B

8+ ST SN F AL Bl 2 A BT AT B 22 A B, IF ST At S BALI
A e S A R

9 RIS BRIEFAEUR, N RIHRE, IR SN ST I B s
B IR IS, IF RN RN BRI AT ETT, O OG0 0 o il
AP AL - ki B AR ARG A2 b M PR P SRR P S (AR ST R R B BT

Btk BATUL:

2 A NAE TR T M R R AT B B IR REAT ), B N AT B IR
ORISR BEED AR A MBI 222 EAE ) (TR TR M) (TR T
BRI EAT FINEY SRR AR NEATH

3 WTRBEHO A TR, Rk, REMR. R TREMRRLLG, ik
MR AN (R B SRE S BT RN, S B SR B4 KBS 1, iR AT
B, H R 50000 JG—100000 TG

6



[image: image23.jpg]A0 BB R AR ARSI 69 A ) s LRI A SHESIS
WY TR RN, SRS, WA LR B AR T R
BER.

B 7R 3 AT R T PR K A M TP TR TE K K B R A e, RELATH
BHATERA VA AR, e A LA AR 1 e A R IR AR LA I
FEakeh 10000 FE-50000 JCHIHZ 46

WS ABIUENATRAG RN, 5 LRREAR AR SR .
AR AT T2 Rl s LR AR ik,

Py Aie N

WBAEATLA: WBFCREA:

# B A # A H





附件8：突发环境事件应急预案备案表

[image: image24.png]Al Sl A SRR IR BT B R A R

LA LA AR 6347 24 T HLKIREG | 91140000701011888x
EEREA ) liimn&is. - 0351-2132929 )
BRA a4 BRRIE nius:zl'.mﬁn |
R 0351-2136104 7451'%!& 1vjhetisco. con. cn

it mmﬁxim;awz% :
fE S WEARARHRR AR A F R F AR
REQR 5 WRIFHRE N

ARG 164126 BHAN T REFHBHNBAR, HRFMAAE, FRIM
e, RHEER.

ARG, ANRUTENEERPHTRAGMELHERIVELID AL MRURK,
Foefel, AR,

A

m;a;u{ h ‘ ikl 1 2016512468





图2.1-1 项目位置示意图





大同路





项目位置





2.1-1厂区地理位置图





图2.1-2 厂区平面布置图









